KÖZBESZERZÉSI  DOKUMENTUM

"Művészetek Háza (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron"

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásához

#### Ajánlatkérő:

Gödöllő Város Önkormányzata

2016. április

TARTALOMJEGYZÉK

1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevő részére

2.) Fejezet: Szerződéstervezet

3.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok

4.) Fejezet: Műszaki leírás (külön kötetekben)

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé.

Gödöllő, 2016. április 15.

1.) Fejezet: Útmutató az AjánlattevőK részére

- Bevezetés, általános tudnivalók, az eljárás általános feltételei

Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az eljárást megindító felhívás (ajánlati felhívás) előírásai mellett a jelen dokumentum nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők elsődlegesnek.

1.2. Értelmező rendelkezések

- Nyílt: A Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott nyílt eljárás az eljárásfajta nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.

- Közbeszerzési dokumentum:

Az Ajánlatkérő, a Kbt. kötelező előírásai szerint továbbá a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében Közbeszerzési dokumentumot készített, amelyet az ajánlati felhívásban rögzített módon, a megadott internetes elérhetőségen keresztül korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

Amennyiben a Közbeszerzési dokumentum bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy  a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

1.3. A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése

Ajánlati felhívás megküldésének napja:		2016. április 15.

Helyszínbejárás:		2016. április 21. 15:00 óra

Ajánlatok benyújtása (ajánlattételi határidő):		2016. április 25., 10:00 óra

Az ajánlatok felbontása (határidő):		2016. április 25., 10:10 óra

Szerződéskötés tervezett időpontja: 	az írásbeli összegezés  megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártát követő első munkanap [Kbt. 131. § (6) bekezdés].

1.4. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága

A jelen közbeszerzési eljárásban mindazon érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet, amely részére Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldte. Ajánlatkérő legalább négy – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül küldte meg írásban az ajánlattételi felhívást.

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. [Kbt. 57. § (2) bekezdése]

1.5. Dokumentumkezelés

A benyújtott ajánlat egy eredeti és másolati példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől számított 5 évig megőrzi. [Kbt. 46. § (2) bekezdés].

- 1.6. Üzleti titok, nyilvánosság biztosítása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2010. évi V. törvény (Ptk.)  2:47. §-ában így meghatározott fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő  gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. §  (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. [Kbt. 44. § (4) bekezdés].

A Kbt. 45. § (1) bekezdése értelmében az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, akkor az ajánlatkérő javasolja azt önálló kötetben elhelyezni, annak érdekében, hogy az üzleti titok védelme érdekében a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

1.7. Az ajánlat költségei

Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült bármely kiadásait.

1.8. Kizáró okok

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározta a kizáró okokat. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolni, az igazolásokat az Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolnia kell.

1.9. Az Ajánlattevő alkalmassága

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározta az Ajánlattevővel, közös ajánlat esetén minden Ajánlattevővel szemben támasztott pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit. Az alkalmasság igazolásához szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat az Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell.

1.10. Közös ajánlattétel, közös vállalkozás

Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, és az Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére gazdasági társaság alapítását. [Kbt. 35. § (1) bekezdés]

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) nem teszi lehetővé.

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, illetve ugyanazon rész tekintetében:

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlatukba bevonni kívánt közös Ajánlattevőtől, és alvállalkozótól kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más ajánlatban nem vesznek részt.

1.11. Az ajánlati kötöttség

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított hatvanadik nap [Kbt. 81. § (1) bekezdés].

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni [Kbt. 70. § (2) bekezdés].

1.12. Aláírásra jogosult személy

Az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot, és az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

1.13. A közbeszerzési eljárás nyelve

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell.

1.14. A közbeszerzési dokumentum

A  közbeszerzési dokumentum összetétele

1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére

2.) Fejezet: Szerződéstervezet

3.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok

4.) Fejezet: műszaki leírás (külön kötetekben)

A közbeszerzési dokumentum bizalmas jellege

Az Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez szüksége van.

A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentum másolati példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

1.15. További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során

Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében, az Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől [Kbt. 56. § (1) bekezdés].

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az Ajánlattételi felhívás 1./ pontjában megadott címre, a válaszadás megkönnyítése érdekében e-mailben, szerkeszthető formában (doc formátumban) is el kell  juttatni.

A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el.

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.

Az esélyegyenlőség elvére tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kizárólag az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmára vonatkozhat. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem áll módjában olyan kérdésekre választ adni, mely a vonatkozó jogszabályok ismertetésére, értelmezésére, vagy az ajánlatok előzetes jogi értékelésére vonatkozik.

1.16. Az ajánlattételi határidő módosítása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal módosíthatja (meghosszabbíthatja), melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.

A beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlati, ajánlattételi, illetve részvételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [Kbt. 55. §].

Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontban foglalt esettől eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.

1.17. Az Ajánlati felhívás módosítása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-a alapján módosíthatja az ajánlati felhívásban illetőleg a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeket, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.

1.18. Az Ajánlati felhívás visszavonása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt az Ajánlati felhívást visszavonhatja, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.

2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

2.1. Az ajánlat elkészítése

Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az ajánlatát.

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! Az eredeti, aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban  - beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban

A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát a Közbeszerzési dokumentum 3.) Fejezete tartalmazza.

2.2. Szerződés

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza azt a Szerződéstervezetet, amelyet az Ajánlatkérő a nyertes  Ajánlattevővel meg kíván kötni.

3. AZ AJÁNLAT BEADÁSA

3.1. Az Ajánlat beadása

Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum formai és tartalmi követelményeknek, és határidőben beérkezzék.

Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az evvel járó kockázatot az Ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlatot tartalmazó boríték/csomag elvesztése, megsérülése, lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) Postai úton való feladás esetén az ajánlatot tértivevénnyel kell feladni, az átvétel időpontjának pontos megállapíthatósága érdekében. Az Ajánlatkérő azonban javasolja az ajánlat személyes benyújtását.

3.2. Az ajánlat felbontása

Az ajánlattételi határidő lejártakor, az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot nyilvánosan felbontja. [Kbt. 68. § (1) bekezdés].

A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a megajánlott vállalási díj, valamint az értékelésre kerülő részszempontok számszerűsíthető adatai. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére a bontást követően lesz megküldve, legkésőbb öt napon belül [Kbt. 68. § (2)-(6) bekezdés].

4. Az ajánlat értékelése

4.1. Az ajánlat értékelése

Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az ajánlat értékelését.

Az értékelés menete a következő:

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Hiánypótlás biztosítása:

Összhangban a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglalt előírásokkal az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Számszaki hiba kezelése:

Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor számszaki (számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 71.§ (11) bekezdése szerint fog eljárni.

4.2. Nyertes ajánlattevő kiválasztása

Csak a pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatai kerülnek részletes értékelésre.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint valamennyi rész esetében egységesen:

| Értékelési részszempont | Részszemponthoz tartozó súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Árajánlat | 50 |
| 2. Előteljesített naptári napok száma | 25 |
| 3. Vállalt jótállás időtartama | 25 |

Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat):

Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében fordított arányosításon alapuló bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint:

A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

A legjobb

P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin

A vizsgált

ahol 
P: 	a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 	a pontskála felső határa 
Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés adott részének tárgya szerinti építési beruházás teljes körű kivitelezésére megajánlott, a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányárnak minősülő nettó (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.

A 2. és 3. számú bírálati részszempontok (az előteljesített naptári napok száma, illetve a vállalt jótállás időtartama):

A 2. részszempont esetében az összehasonlítás alapját az Ajánlatkérő által a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjára előírt teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített naptári napok számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. A minimális vállalás: 1 nap. Amennyiben ajánlattevő nem kíván rövidebb teljesítési határidőt vállalni, abban az esetben az ajánlat (mint az előírt minimális 1 napos vállalásnál kedvezőtlenebb ajánlat) érvénytelennek minősül. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített napot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot.

A 3. számú értékelési részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának a vállalt, hónapokban kifejezett jótállás időtartama képezi. A 2. számú értékelési részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 60 hónap, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. A megajánlott jótállás az előírt minimális 60 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet.

Ajánlatkérő a 2. és a 3. számú értékelési részszempont esetében az egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin

A legjobb

ahol 
P: 	a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 	a pontskála felső határa 
Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi részszempont (alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két tizedesjegyre kerekíti.

4.3. Aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.

4.4. Lehetetlen vagy túlzott kötelezettségvállalás

Ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.

4.5. Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi [Kbt. 79. § (1-(2) bekezdés].

Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az ajánlat elfogadásához, akkor az Ajánlati felhívásban rögzített időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az eljárás eredményéről készített írásbeli Összegezést.

Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

5.1. A szerződés megkötése

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.

A Kbt. 131. §  (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített öt napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. §  (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

2.) Fejezet: Szerződéstervezet

Vállalkozási SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről Megrendelő

| Név: | Gödöllő Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| Képviseli: | Dr. Gémesi György polgármester |
| Székhely: | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. |
| Telefon: | + 36 28 529-100 |
| Telefax: Adószáma: | +36 28 529-256 15731261-2-13 |
| Számlavezető bank: | RAIFFEISEN BANK Zrt. |
| címe: | 1052 Budapest, Akadémia u. 6. |
| Bankszámla száma: | 12001008-00155330-00100004 |

másrészről Vállalkozó

| Név: |  |
| --- | --- |
| Képviseli: |  |
| Székhely: |  |
| Telefon: |  |
| Adószáma: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Számlavezető bank: |  |
| címe: |  |
| Bankszámlaszáma: Kamarai reg.szám: |  |

a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - jelen szerződést kötik meg.

Jelen Szerződés a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő 6. napon jön létre azzal a feltétellel, hogy nyertes Ajánlattevő a Szerződés tartalomjegyzékében foglalt mellékleteket hiánytalanul benyújtotta Megrendelőnek. E kötelezettségek nem teljesítése, a Szerződéskötés meghiúsulását és annak következményeit vonja maga után.

A beruházás részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás illetve a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció, tervek és specifikációk, a Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg. A vállalkozási szerződés tárgyát képező építési beruházás építési engedély köteles.

1./ 	FELEK NYILATKOZATAI:

  - Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

Kijelenti továbbá, hogy Képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges minden törvényes képviseleti jog és felhatalmazás, illetve Képviselő-testületi jóváhagyás birtokában van.

  - Vállalkozó kijelenti, hogy olyan vállalkozás, amely a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejegyzésre került és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultságokkal, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

Képviselője teljes körű törvényes képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkezik, a megkötött Szerződés a társaságot maradéktalanul jogosítja és kötelezi.

2./ 	A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítását és bővítését a dokumentációban lévő műszaki leírás alapján.

A vállalkozói teljesítéshez szükséges anyagokat teljes körűen Vállalkozó biztosítja.

- 3./  	A szerződéses átalányár és a fizetések rendje (Elszámolás)

- 3.1.	Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a közbeszerzési eljárásban elfogadott egyösszegű átalányára nettó

- Ft,

- azaz                                      forint.

Szerződő felek nyilatkoznak arról, hogy mindketten belföldi adóalanyok és a szolgáltatás a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény hatálya alá tartozik. A jelen szerződés szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.

- 3.2. 	Az átalányár tartalmazza  a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékeként:

- a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozók munkadíját és költségeit,

- a kiviteli terv, a beszabályozási terv költségeit,

- a megvalósításhoz szükséges valamennyi építési-, segédszerkezeti-, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszköz stb. költségét függetlenül attól, hogy az a költségvetési kiírásban szerepel-e.

- a generál-fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget,

- a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, az anyagköltséget, a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint a munkadíjat,

- a kivitelezési munkákat,

- a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot),

- az átadási eljárás költségeit,

- bármiféle további dokumentáció készítésének költségét

- bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.),

- a felvonulási-, munka-, vagyonvédelmi költségeket,

- az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét,

- a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit,

- minden – a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításához szükséges – munka ellenértékét,

- a biztosítás és az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb.,

- A megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot.

- Az építés időtartama alatt szükségessé váló valamennyi segédszerkezet, a balesetvédelmi berendezések létesítésének, előállításának költségét, beleértve a lebontást és elszállítást is, az organizációs, valamint az ideiglenes kerítés és a bontási munkák költségeit. Az építéshez szükséges felvonulási energia-, víz-, csatorna- és telefonhálózat ideiglenes kiépítésének költségeit, továbbá az őrzés költségeit.

- A megvalósulási dokumentáció költségét.

- A durva és finom takarítás költségét

- A minőségbiztosítással kapcsolatos összes költséget.

A Vállalkozó többletmunka címén költséget nem érvényesíthet, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti költséget. A kikötött vállalkozói díjon felül csak a Megrendelő által külön megrendelt és Vállalkozó által elvégzett pótmunkák ellenértéke számolható el. A pótmunka besorolásával kapcsolatos Felek közötti vita a teljesítést nem akadályozhatja.  Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát, vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni.

3.3.	Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet köt ki.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, és a szerződés megkötésekor előre nem látható, nem tervezhető munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag a Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.

Amennyiben az építési beruházás műszaki tartalmának változása vagy egyéb okok miatt válik szükségessé többletköltség kifizetése, és a többletköltség kifizetését a Megrendelő szakmai és jogi szempontból jóváhagyja, ezen költségelemek a tartalékkeretéből kifizethetőek.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

1. Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.

2. Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint a Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.

3. Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben számolhatóak el költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással felgyorsítja a munkák elvégzését; a Megbízó költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli a Megbízó számára vagy más módon a Megbízó érdekét szolgálja.

5. Pótmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka esetében az alábbi elvek kerülnek alkalmazásra: Pótmunka alatt azokat a munkákat kell érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozata a szerződéskötéskor nem terjedt ki, tehát kívül esnek a szerződéses akarat körén a szerződéskötés időpontjában. Mivel a felek szándéka nem terjed ki ezeknek a munkálatok elvégzésére, ezért értelemszerűen ezek a tételek nem kerülnek feltüntetésre sem a szerződés műszaki tartalmát meghatározó tervdokumentációban, sem a beruházás pénzügyi oldalát meghatározó költségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem számolható költségek:

1. A Vállalkozó szándékos mulasztása vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt keletkező többletköltség nem elszámolható.

2. Az átalányáras szerződésre tekintettel a többletmunka nem elszámolható költség, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti költséget.

4./  	A szerződés teljesítési határidői:

| Munkaterület átadása jelen Szerződés teljesítésére: | Szerződéskötést követő 3nap, de legkorábban 2016. június 1. napon belül |
| --- | --- |
| Kiviteli tervek elkészítése: | 2016. június 15. |
| A Szerződés szerinti teljesítés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése | 2016. augusztus 8. késedelmi kötbér terhes határidő |
| A Szerződés szerinti teljesítési véghatáridő: Az építési munka egészének tervezett átadása, a műszaki átadás átvétel lezárása, a hibajavítások átvétele. | 2016. augusztus 31. késedelmi kötbér terhes határidő |

A Vállalkozó jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen feltételei a szerződésszerű teljesítésnek.

Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a kézhez vett műszaki dokumentációt, kiviteli terveket, körültekintően ellenőrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljes körű. A jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult.

5./  Számlázás, fizetés

5.1.  A kifizetés utólag, a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, az alábbiak szerint:

Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására végszámlában kerül sor.

Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.

Vállalkozó - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

A végszámla esedékessége: a sikeres műszaki átadás-átvételt, valamint a 11.4. pontban meghatározott dokumentációk Megrendelő részére történő átadását követően, a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. Összege: A teljes ellenszolgáltatás összegéből a részszámla kifizetését követően fennmaradó összeg.

A számlák kiegyenlítése a hatályos ÁFA törvény figyelembevételével történik a Kbt. 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással.

5.3.	A számla benyújtásának címe:

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllői Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda, Gödöllő 2100, Dózsa György út 69.

5.4.   Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

5.5. 	Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a szerződés megkötésekor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben. Felek kijelentik, hogy amennyiben Megrendelő fizetési késedelme 20 napot meghaladja, úgy azt a 12.1. pont szerint súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.6.	Az elkészült munkákról a Felek közösen teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a Szerződéstől való esetleges eltérést. Az esetlegesen felmerült pótmunkák elkészültét is teljesítésigazoló jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

5.7.	A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; továbbá a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6./	Jótállás és felelősség:

6.1.	A jótállás időtartama 36 hónap (illetve az ajánlat szerint).

- 6.2.	Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 4-4 %-ának megfelelő mértékben teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.

- 6.3.	Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor bocsátja rendelkezésre és a szerződés aláírásától kezdődően a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig terjedő időtartamra fenntartja és azt a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon biztosítja. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítését biztosítja, a Megrendelőt illeti meg, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

- A nettó szerződéses ellenérték 4 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani (a nyertes ajánlattevő nyilatkozata szerinti módon), mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja az ajánlatban vállalt jótállás időtartamára és mértékére. A jólteljesítési biztosítéknak a kivitelezés lezárását követő, a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia az általános jótállási kötelezettség (5 év) időtartamának lejártától számított 30. naptári napig. Az érvényes jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele.

- 6.4.	A jótállási és szavatossági időn belüli meghibásodás esetén a Megrendelő – az észleléstől számított 3 naptári napon belül értesíti a Vállalkozót, és a Felek az észrevétel kézhezvételétől számított 2 napon belül egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően – amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé, akkor haladéktalanul, egyéb esetekben 15 napon belül – köteles a Vállalkozó a hibát kijavítani.

6.5.	A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján elkészítendő terveket Megrendelőnek átadni. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott dokumentációk a hatósági előírásoknak, a támogatói előírásoknak, valamint a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek megfelelnek.

6.6.	A Vállalkozó időbeli és térbeli korlátozás nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő minden tervet, műszaki dokumentumot, az építési, üzemeltetési, fenntartási, módosítási, átvételi, kialakítási és javítási céllal, illetve később felmerülő egyéb célokból – beleértve az építmény átépítését is – szabadon, kizárólagosan, időbeli korlátozás nélkül felhasználjon, sokszorosítson és továbbadjon. A jelen pont szerinti jogok kizárólag a Megrendelőt illetik meg. A vállalkozói díj tartalmazza e jogok jelen pont szerinti, Megrendelőnek való megadásáért járó méltányos ellenértéket.

6.7.	A Vállalkozónak biztosítania kell és jótáll azért, hogy se ő, se harmadik személy ne rendelkezzen a szellemi tulajdont érintő bármely olyan joggal, amely a szellemi tulajdon Megrendelő általi szabad és kizárólagos hasznosítását akadályozza, kivéve azon termékekhez, gyártmányokhoz kapcsolódó szerzői jogokat, amelyek a gyártót, előállítót, forgalomba hozót és nem a Vállalkozót illetik meg.

6.8.	A Vállalkozó a Megrendelő számára a jelen szerződés értelmében biztosított felhasználási engedélyre vonatkozó felmondási vagy felhasználás korlátozási jogát csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 51. §-ban meghatározott esetekben és feltételekkel, és csak a jelen szerződés megkötését követő 5. év elteltével, visszafizetési kötelezettség nélkül gyakorolhatja. Ha a Vállalkozó felmondási vagy korlátozási jogát az említett 5 éves határidő előtt gyakorolta, úgy ez esetben köteles a jelen szerződés értelmében a jogokra vonatkozóan vállalkozási díjként kapott összeget a Megrendelőnek a joggyakorlást követő 30 napon belül visszatéríteni.

- 7./    Vagyon- és felelősségbiztosítás:

- A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a szerződés megkötésének időpontjától a birtokba-adás lezárásának időpontjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő, továbbá harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

- A Vállalkozó nyertes Ajánlattevőként jelen szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles az alvállalkozók keresztfelelősségét is magába foglaló építés-szerelési biztosítást, C.A.R. biztosítást kötni illetve meglévő biztosítását kiterjeszteni és érvényben tartani a Vállalkozási Szerződés teljesítésének biztosítására, mellékelni a biztosítási kötvény hatályát, felelősségi körét és érvényességét igazoló Biztosítói nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződés tartalmának biztosítási fedezetét. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 15 millió forint, a káresemény összege legalább: 5 millió forint.

- A biztosításokat az ajánlat részét képező szándéknyilatkozat feltételei szerint a Vállalkozónak első osztályú biztosítóval kell megkötnie, kedvezményezettként a Megrendelőt megjelölve.

- Ha a beruházással kapcsolatosan olyan esemény következik be, amely kárt, vagy sérülést eredményez, abban az esetben a Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a Megbízottját, valamint a szükséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztosítási feltételek érvényesítésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége.

- A Vállalkozó köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amiért felelős.

- Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvény(ek)ben előírt feltételeknek, az szerződés megszegésének minősül és annak következményeit vonja maga után.

- 8./	A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

- A Megrendelő jogosult és köteles:

- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

- az elvégzett munkát ellenőrizni;

- az E építési naplót készenlétbe helyezni, a főnaplót megnyitni, a szerepköröket kiosztani és a munkaterületet átadni, majd ellenőrizni,

- a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában részt venni;

- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül;

- javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megvalósítására, megváltoztatására;

- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni;

- az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolását ellenőrizni,

- a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;

- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;

- alapos indok(ok) alapján kifogásolni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, valamint az ajánlattól eltérő, vagy eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit;

- ha a jelen szerződésben rögzített munkát a Vállalkozó írásbeli felszólításra nem végzi el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólítás kézhezvétele után lehetőség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmerülő felelősségeket és károkat a Megrendelő a Vállalkozóra áthárítja. A munka elvégzésének határideje a szakmai előírások szerinti határidő, a munka megkezdésének napja a felszólítás kézhezvételétől számított legkésőbb 3. munkanap.

- Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, A  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

9. /	A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

A Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási tevékenységének eredményeként megvalósuló beruházás a jelen szerződés rendelkezéseinek, a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltaknak, valamint az általános szakmai szokásoknak teljes körűen megfelel. Szavatol azért, hogy I. osztályú minőségű munkát végez. Az I. osztályú minőségű munkán a Felek a kifogástalan, hiba és hiánymentes vállalkozói teljesítést értik. A felhasznált, beépített anyagok tekintetében is vállalja a kifogástalan minőséget. A Vállalkozó teljes felelősséget vállal az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért.

VÁLLALKOZÓ JOGOSULT ÉS KÖTELES:

- a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, a munkavégzésre alkalmas állapotot megteremteni és fenntartani, a jelen Szerződés keretein belül.

- a megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket elkészíteni, a Megrendelővel elfogadtatni,

- a Szerződés teljesítésének megkezdéséhez szükséges – jogszabályokban a Kivitelező számára előírt– hatósági, szolgáltatói bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése előtt meg kell tenni, Megrendelő részére dokumentálni, és a bejelentéseket az E Építési Naplóhoz mellékletként csatolni, az Építési Naplót vezetni.

- a munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint környezet- és tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az Építési Naplóban rögzíteni.

- a vonatkozó szakmai- és általános törvényi, rendeleti előírások betartásával a kivitelezést elvégezni.

- a szerződésben meghatározott tartalommal és hibamentes, kifogástalan minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben hiba és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni;

- az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvétel lezárásig Építési Naplót vezetni;

- biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy állandó jellegű;

- a munkaterületet biztonságosan lekeríteni, őrizni, a körbekerítést fenntartani, a Megrendelő felszólítására, vagy engedélyével azt módosítani, elbontani, az anyagot a munkaterületen belül deponálni;

- biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, a jogszabályokban előírt Munka- és balesetvédelmi tervet elkészíteni, Építési Naplóhoz mellékelni és betartani.

- a kivitelezés során és az építési helyszínen csak szerződéssel, illetve bejelentett munkahellyel rendelkező személyek dolgozhatnak. Ezzel kapcsolatban minden kötelezettség és felelősség Vállalkozót terheli.

- a különböző építőanyagok, szerelvények, illetve berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, alkalmazástechnikai leírását, garancia- és jótállási dokumentumait, valamint márka azonosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni, az igazolásokat az Építési Naplóhoz naprakészen csatolni, továbbá az átadási dokumentáció részeként Megrendelő részére átadni.

- biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb. minőségét, gyártási helyszínét, fázisait.

- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét és fajtáját az építési naplóban folyamatosan vezetni,

- a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

- a megfelelő időben és módon lehetővé tenni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.

- a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelő és a Megbízottja által elrendelt bontást, vagy cserét haladéktalanul, saját költségén elvégezni.

- a Megrendelővel és Megbízottjával a készre jelentést írásban közölni.

- a dokumentált minőségtanúsítványokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

- ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.

- a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a munkaterületet tisztán tartani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos és kulturált megközelíthetőségét biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás során használt, csatlakozó utakat (telekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani;

- az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó a kötelezett,

- a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok megkezdését legalább 5 munkanappal megelőzően a Megrendelőt és Megbízottját értesíteni és lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit Építési Naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.

- állandó –megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező, jogszabály szerinti névjegyzékben szereplő – felelős műszaki vezetője által biztosítani minden szükséges helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és próbaüzemeltetése folyamán, valamint utána annyi ideig, amennyit a Megrendelő és Megbízottja szükségesnek tart a Szerződésben rögzített Vállalkozói kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében.

- a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

- Az elkészült rész- és befejezett munkák minőségének megőrzését és tisztántartását biztosítani kell.

- Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés.)

- 10./  Építési Napló:

10.1.	A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan elektronikus Építési Naplót vezetni az Alvállalkozói Építési Naplókkal (adott esetben). Köteles továbbá a teljesítés során keletkező, és a jelen Szerződésben előírt dokumentációkat folyamatosan az építkezés helyszínén tartani.

- 10.2. 	A szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetőségüket (név, cím, közvetlen elérhetőség, telefon, telefax) kötelesek a Naplóban feltüntetni. Az Építési Naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, utasítások stb. bejegyzésre kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

- 10.3. 	Megrendelő képviselői:

- Megrendelő:

Gödöllő Város Önkormányzata nevében eljáró

- Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal	Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Műszaki ellenőr:

  - Vállalkozó képviselői:

- 10.5.	A Megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

- Az Építési Naplót a Megrendelő a Megbízottja útján hetente legalább 1 alkalommal ellenőrizni köteles.

- Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy Képviselője az Alvállalkozók Építési Naplójába bármikor betekintsen (adott esetben).

- A kivitelezés során előre nem látható okból felmerült műszaki pontosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő képviselőjével kell egyeztetni.

- Az Építési Naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzítik.

- Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia.

- 11./	Átadás-átvételi eljárás:

- 11.1.	A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

- megtekintést,

- szemlét,

- bejárást,

- Szerződésnek való megfelelőség ellenőrzését,

- dokumentálást.

- 11.2.	Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

- a munka a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek, hatósági előírásoknak, a jogszabályokban, szabványokban előírtaknak, valamint – az esetlegesen menet közben – elrendelt a Megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen, esztétikailag kifogástalan állapotban elkészült,

- 11.3.	A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási dokumentációt.

- 11.4.	Az Átadási dokumentáció tartalmazza (Vállalkozó készíti):

- a kiviteli terveket, a beépített termékek TÜV, vagy azzal egyenértékű megfelelőségi tanúsítványait, műbizonylatait,

- a megvalósulási dokumentációt,

- üzemeltetési, használati és karbantartási utasításokat,

- mérési jegyzőkönyvek, megfelelőségi igazolások, stb.,

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,

- jótállási dokumentumokat, a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma),

- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat

- hulladék-nyilvántartó lap,

- a közreműködő Alvállalkozók listája a közreműködés lényeges adataival,

- minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi, esetleges vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások és feltételek könyvei.

- 12./	Szerződésszegés:

12.1.	A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha

- igazolt, befogadott Vállalkozói számla teljesítése során fizetési késedelembe esik.

12.2.	A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha

- késedelmesen teljesít,

- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott tulajdonságok,

- a Szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul.

- 12.3.	Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbér megfizetését vállalja:

- késedelem esetén, a késedelem napjától számított, a nettó szerződéses ellenérték 0,2 %-ának megfelelő összeg naponta, de legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a,

- hibás teljesítés esetén: a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a bruttó szerződéses ellenérték 0,1%-a/naptári nap, de legfeljebb a szerződéses ellenérték 5 %-a,

- amennyiben a szerződés a Vállakozónak felróható okból meghiúsul, meghiúsulási kötbér címén a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

Jogosult a Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő többszöri felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül.

Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a Szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben, ha a Szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész Szerződésre nézve gyakorolhatja.

Fenti esetben a Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 60 napon belül felméri, kiértékeli és köteles a Vállalkozóval elszámolni.

12.4.	Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására,

- ha a Vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott ajánlatában bemutatott műszaki- és/vagy pénzügyi alkalmassági feltételei a Szerződés teljesítése során negatívan, az alkalmatlanság irányában változnak,

- ha a Vállalkozó tartósan fizetési késedelembe esik (köztartozások, szolgáltatók, Alvállalkozók, Beszállítók felé), csődbe jut, felszámolják, stb.,

tehát a jelen Szerződés teljesítése veszélybe kerül, vagy ellehetetlenül.

Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt.

Ha egyúttal, a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

12.5. A közbeszerzési törvényen alapuló szerződéses kötelezettségek

Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13./	Mentesülés a szerződésszegés következményei alól:

Mentesülnek szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A kötelezettsége teljesítésében akadályozott Fél a másik szerződött Felet az ellenőrzési körön kívül eső körülmény beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

- 14./	Együttműködés, egyéb feltételek:

- 14.1.	Jelen Szerződést Felek csak az ajánlattételi felhívás illetve a dokumentációban foglalt feltételek, továbbá a Vállalkozói ajánlat tartalma alapján és kizárólag a Kbt. 141. §-ában szabályozott esetekben módosíthatják.

- 14.2.	A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.

- 14.3.	A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő jelen Szerződésben megnevezett képviselőinek utasításait.

- Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

  - Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így a közzététele nem tagadható meg.

- 14.5.	Felek hetente azonos munkanapon kooperációs egyeztetést, bejárást tartanak.

- Az egyeztetés időpontjait, helyszíneit, a meghívottak körét Felek a munkaterület átadása alkalmával, illetve a kooperációk során az Építési Naplóban rögzítik.

- A kooperációs egyeztetésen felvett jegyzőkönyvek Építési Napló-bejegyzésnek tekintendők, és a Napló elválaszthatatlan mellékleteit képezik.

- 15./	A szerződés hatályba lépése, egyéb megállapodások:

- 15.1.	Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés – a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntést követően a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett – mindkét Fél aláírásával és az előírt mellékletek csatolásával lép hatályba, melyek együttes feltételek.

- 15.2.	Felek jelen Szerződést és mellékleteit áttanulmányozták, egyeztették és azt, mint ügyleti akaratuknak megfelelő megállapodást cégszerű aláírásukkal igazolják és léptetik hatályba.

- 15.3.	Jelen Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére a Felek a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

- 15.4.	Jelen Szerződés tekintetében és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a közbeszerzésekről szóló jogszabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben, továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

- Jelen Szerződés fedlappal együtt 17 számozott oldalból, valamint a 2. oldalon felsorolt elválaszthatatlan mellékletekből áll, öt (5) eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

| - Gödöllő, 2016.” ............................. ” |  |
| --- | --- |
| - ………………………………………. | - ………………………………………. |
| - Megrendelő képviseletében: | - Vállalkozó képviseletében: |
| - Dr. Gémesi György |  |

3.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok

Az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében, ajánlatkérő – bizonyos, az ajánlati felhívásban benyújtásra előírt nyilatkozatok tekintetében – a jelen közbeszerzési dokumentum részeként nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevők a jelen közbeszerzési dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírni. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési dokumentum nem tartalmaz nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

(1. számú melléklet)

## Tartalomjegyzék

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

| Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Felolvasólap (2. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint (3. számú melléklet) |  |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (4. számú melléklet) |  |  |
| Együttműködési megállapodás mintája (adott esetben) (5. számú melléklet) |  |  |
| Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (6. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (7. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (8. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / I. (9. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (10. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (11. számú melléklet) |  |  |
| Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (12. számú melléklet) |  |  |
| Opcionális, amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, egyszerű másolatban |  |  |
| Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy az aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták |  |  |
| Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat |  |  |
| Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről (13. számú melléklet) |  |  |
| Pénzügyi intézményi igazolások |  |  |
| Nyilatkozat az ajánlat benyújtásakor élő számlaszámokról (14. számú melléklet) |  |  |
| Nyilatkozat a referenciákról (15. számú melléklet) |  |  |
| Nyilatkozat a szakemberekről (16. számú melléklet) |  |  |
| A szakember saját kezűleg aláírandó szakmai önéletrajzának mintája (17. számú melléklet) |  |  |
| A végzettséget és képzettséget igazoló dokumentum. |  |  |
| Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: - Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról, cégszerűen aláírva (18. számú melléklet) - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján (19. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (19. számú melléklet) |  |  |
| Ajánlattevő adataival kitöltött szerződéstervezet |  |  |
| Árazott (részletes) költségvetés |  |  |
| Organizációs elképzelések szöveges bemutatása |  |  |
| Heti bontású részletes műszaki időbeli ütemterv |  |  |
| Pénzügyi ütemterv |  |  |
| Árképzési leírás |  |  |
| Megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény vagy biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti |  |  |

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

(2. számú melléklet)

## Felolvasólap

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Önálló ajánlattétel esetén :

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Ajánlattevő cégjegyzékszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy neve: |  |
| Kapcsolattartó személy levelezési címe: |  |
| Kapcsolattartó személy telefonszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy telefax száma: |  |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: |  |

Közös ajánlattétel esetén  :

| - Közös ajánlattevők neve: |  |
| --- | --- |
| Közös ajánlattevők 1. tagjának neve: |  |
| Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye: |  |
| Közös ajánlattevők 1. tagjának cégjegyzékszáma: |  |
| Közös ajánlattevők 2. tagjának neve: |  |
| Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye: |  |
| Közös ajánlattevők 2. tagjának cégjegyzékszáma: |  |
| … |  |

Ajánlat:

| Ajánlati ár (nettó, tartalékkeret nélküli vállalkozói díj, Ft) | ,- Ft |
| --- | --- |
| Előteljesített naptári napok száma (naptári nap) | nap |
| Vállalt jótállás időtartama | hónap |

Kelt:

cégszerű aláírás

(3. számú melléklet)

## Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint)

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- Az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

- Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződésben rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint, illetőleg annál kedvezőbb feltételekkel.

- Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumban lévő szerződésben foglalt feltételeket a szerződéskötés alapjául.

- Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

- Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.

- Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés(ek) teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

- Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

- Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

- Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg.

- Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

- Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.

- Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.

- Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(4. számú melléklet)

## Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:

- Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe :

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe

- Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében  igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozók az alábbiak:

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és alvállalkozókat.

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(5. számú melléklet)

- Együttműködési megállapodás (minta)

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő és ………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Felek) között,

A Gödöllő Város Önkormányzata által, tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselet:

Cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon, és telefax száma, címe:

…………………………

…………………………

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására) ………………………… (cégnév) részéről ………………………… (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:

………………………… (cégnév) részéről: …………………………

………………………… (cégnév) részéről: …………………………

3. Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

4. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

| Feladat | Cég |
| --- | --- |

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

cégszerű aláírás	cégszerű aláírás

(6. számú melléklet)

- Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §  szerint vállalkozásunk besorolása a következő:

(jelölje X-el)

középvállalkozás

kisvállalkozás

mikrovállalkozás

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(7. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § és 63. §szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(8. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról

a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő , aki:

Kbt. 62. § (1) bekezdés

g)  közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

k)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc)  a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

m)  esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(9. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I.

a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

- Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

- Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(10. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontja tekintetében / II.

a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

- Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §  ra)-rb) vagy rc)-rd)  alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető:

| Valamennyi tényleges tulajdonos neve | Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

- Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosnak a vezető tisztségviselő(k)  tekintendő(ek):

| Valamennyi vezető tisztségviselő neve | Valamennyi vezető tisztségviselő állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(11. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,

amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

## Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,
a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetek megnevezéséről

a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az alábbiakban nevezem meg, az olyan jogi személyt vagy személyes joga szerint jogképes szervezetet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése   tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(12. számú melléklet)

# Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő  nyilatkozom, hogy

      - társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;

      - társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(13. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági feltételnek való megfelelésről

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

A(z)………………………… (cégnév, székhely), ajánlattevő képviseletében – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének megfelelően – nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az előírt P.1., M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek megfelel.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(15. számú melléklet)

## Nyilatkozat referenciákról

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetaz eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáink az alábbiak voltak:

| M1) Alkalmassági feltétel |  |
| --- | --- |
| legalább 1 db, épület légtechnikai rendszerének szerelésre (kivitelezésére vagy átépítésére) vonatkozó referencia, melyben az ellenszolgáltatás összege összesen elérte vagy meghaladta a nettó 10 millió forintot |  |
| Teljesítése ideje (rész-, vagy teljes átadás-átvétel időpontja, év/hó/nap) |  |
| Teljesítés helye |  |
| Ellenszolgáltatás összege (nettó forintban) |  |
| Szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) |  |
| Szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma |  |
| Szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése |  |

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(16. számú melléklet)

## Nyilatkozat szakemberekről

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni:

| M2) alkalmassági feltétel igazolása: |  |
| --- | --- |
| 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) kategóriájú (névjegyzéki jelölésű), vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember |  |
| Szakember neve: |  |
| Képzettség / végzettség: |  |
| Szakmai tapasztalat / gyakorlat: |  |

Mellékletként csatoljuk az alábbi dokumentumokat:

- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajzát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát,

- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Egy szakember nemcsak egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg, azaz a szakemberek között az átfedés megengedett.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(17. számú melléklet)

## Szakember szakmai önéletrajza
(minta)

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

| SZEMÉLYES ADATOK |  |
| --- | --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen! |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mettől (év/hó) – meddig (év/hó) | Intézmény megnevezése | Végzettség és szakirány |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mettől (év/hó) – meddig (év/hó) | Munkahely megnevezése | Betöltött munkakör |

| JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen! |  |
| --- | --- |
| Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, mettől meddig (év/hó – év/hó) | Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása |

| NYELVISMERET (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magyar nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Idegen nyelvek | Beszéd | Olvasás | Írás |

EGYÉB

Szakmai testületi tagság:

Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.):

Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

***

Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember

- nyilatkozom,

- hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes projekt időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

- Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt:

szakember saját kezű aláírása

(18. számú melléklet)

## Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk.

| Az ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik | Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye |
| --- | --- |
| P1) alkalmassági feltétel (árbevétel) |  |
| M1) alkalmassági feltétel (referencia) |  |
| M2) alkalmassági feltétel (szakember) |  |

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész törlendő/áthúzandó!

(19. számú melléklet)

## A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján

- a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Jelen nyilatkozatot a Gödöllő Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által a Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

erőforrást nyújtó szervezet

cégszerű aláírás

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a P.1. pontok szerinti igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az P.1. pontban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ebben az esetben a 10-12. számú dokumentumok benyújtása nem szükséges.

Közös ajánlattétel esetén törlendő.

Önálló ajánlattétel esetén törlendő.

Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni.

Szükség szerint további sorokkal bővíthető.

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető.

Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető.

Nem kívánt rész törlendő!

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.

Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.

# 3. §

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Nem kívánt rész törlendő!

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén.

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

Nem kívánt rész törlendő!

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:

r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Nem kívánt rész törlendő!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti személyek értendőek alatta.

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek.

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek.

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg.

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 18. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerint nyilatkozott.